Město Černošice
Městský úřad Černošice – odbor investic a správy majetku
Karlštejnská 259
252 28 Černošice
investice@mestocernosice.cz

 Černošice 14. 6. 2022

Vážení obyvatelé,

oznamujeme Vám, že dne 20. 6. 2022 bude zahájena plánovaná rekonstrukcetěchto ulic vč. parkoviště v ulici Pod Školou.

Dokončení stavebních prací je do 31. 8. 2022.

**Přehled uzavírek:**

**Etapa I. : ul. K Lesíku**

**v termínu: od 20. 6. 2022 – 30. 8. 2022**

v úseku: horní úsek mezi ul. Školní a Pod Školou

**Etapa II. : ul. K Lesíku a Pod Školou**

**v termínu: od 1. 7. 2022 – 31. 7. 2022 - Etapa I. + II.a.**

v úseku: levá strana ulice K Lesíku mezi Dr. Janského a Pod Školou + horní část ulice v rozsahu etapy I.

**Etapa III. : ul. K Lesíku, Na Vápenici a část ul. Školní**

**v termínu: od 1. 8. 2022 – 30. 8. 2022 - Etapa I.+ II.b.+ III.**

v úseku: prava strana ulice K Lesíku mezi Dr. Janského a Pod Školou + křižovatka ulic Školní – Kladenská – K Lesíku

V první etapě **od 20. 6. do 30. 8. bude zajištěn příjezd k základní škole**, sportovní hale a mateřské škole Barevný ostrov pouze **od Mokropes –z ulice Dr. Janského**. Horní část ulice K Lesíku bude zcela uzavřena.

V druhé etapě **od 1. 7. do 31. 7.** nebude zajištěn příjezd ke škole a sportovní hale z důvodu prací na rekonstrukci ulice Pod školou. **Bude uzavřen horní úsek ulice** K Lesíku v rozsahu etapy I. **a zároveň polovina vozovky ul. K Lesíku v úseku mezi Dr. Janského a Pod Školou**. Příjezd k MŠ barevný ostrov a do ulice Na Vápenici bude zajištěn po pravé části ulice K Lesíku směrem od Mokropes.

Ve třetí etapě **od 1. 8. do 30. 8**. nebude zajištěn příjezd ke škole a sportovní hale – budou probíhat práce na rekonstrukci ulice Pod školou. **Bude uzavřen horní úsek ulice K Lesíku** v rozsahu etapy I. **a zároveň polovina vozovky ul. K Lesíku v úseku mezi Dr. Janského a Pod Školou**. Příjezd do ulice Na Vápenici bude zajištěn po levé části ulice K Lesíku směrem od Mokropes. Současně **bude neprůjezdná Školní ulice v místech křižovatky s ul. K Lesíku a Kladenskou**, kde se bude stavět zpomalovací práh.

**Změna trasy autobusu linky č. 415 – týká se tzv. okružních spojů jezdících jen v Černošicích:**

V souvislosti s rekonstrukcí ulic a uzavírkou křižovatky Kladenská – Školní – K Lesíku **nebude o prázdninách linka č. 415 jezdit Školní ulicí na Vráž**. Její trasa bude zkrácena. Autobus neobslouží zastávky Školní, Centrum Vráž a Kladenská. Místo toho pojede ulicí Dr. Janského až do Černošic, kde bude k využití původní zastávka naproti zubní ordinaci. Linky vedené z Karlíka do Černošic se změny nedotknou. Tyto spoje nadále obslouží zastávky Centrum Vráž a Kladenská.

**Svoz odpadu v průběhu rekonstrukce ulice:**

Po dobu rekonstrukce komunikací bude probíhat svoz domovního odpadu a bioodpadu  tímto způsobem:

* den před svozem, nejpozději do 15 hodin, prosíme o přemístění popelnic před plot
* v den svozu ráno  pracovníci stavební firmy zajistí převoz popelnic na určené provizorní svozové místo a následně popelnice dopraví zpět před příslušný dům.

Z toho důvodu prosíme o označení popelnic (nejlépe čp.)

**Parkování automobilů a přístup k nemovitostem**

**Po dobu výstavby nebude v ulicích možné parkovat ani nebude umožněn příjezd do přilehlých nemovitostí. Proto Vás žádáme o včasné přeparkování vašich automobilů.** V individuálních případech je možné v případě nutnosti dohodnout se stavbyvedoucím nebo technickým dozorem s ohledem na technologický postup prací provizorní příjezd k nemovitostem. Pěší přístup k nemovitostem bude po celou dobu výstavby zachován. Prosíme o zaparkování Vašich automobilů v přilehlých ulicích vždy v jednom jízdním pruhu tak, aby neomezovaly průjezd.

Zhotovitelem stavby je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Kontakty v době stavby:**

Stavbyvedoucí spol. SWIETELSKY stavební s. r. o.: Petr Šuráň, tel. 602 177 282, e-mail: p.suran@swietelsky.cz

Technický dozor investora: Petr Špaček, tel. 775 551 634, e-mail: petr.spacek@vejvoda.cz

Odbor investic a správy majetku: 221 982 504, e-mail: investice@mestocernosice.cz

Projektová dokumentace k rekonstrukci ulice je k dispozici na webových stránkách města: <https://www.mestocernosice.cz/samosprava/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/rekonstrukce-komunikaci/>

Omlouváme se Vám za vzniklá omezení způsobená stavební činností a věříme, že budete s rekonstrukcí komunikace před Vaším domem spokojeni.

Město Černošice a SWIETELSKY stavební s.r.o.